**Załącznik nr 6 SWZ**

**Projekt umowy**

Zawarta w dniu ............2025 r.

pomiędzy **Gminą Bochnia**, adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, NIP 8681021271, zwaną dalej „**Zamawiającym**”

reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy Bochnia** - mgr Marka Bzdeka

przy kontrasygnacie:

**Skarbnika Gminy** - mgr Marzeny Prus-Bugayskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

............................................................................................. posiadającą/ym NIP: ....................... i REGON: .........................

reprezentowaną/ym przez: ……………………………………………………………………………

zwaną/ym dalej „Dostawcą” lub „Wykonawcą”

w wyniku wyboru Dostawcy, dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30) – dalej PZP (tryb podstawowy bez negocjacji), o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 PZP, podpisana została umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do sukcesywnej realizacji dostawę i montaż wraz z uruchomieniem 100 szt. lamp ulicznych solarnych w obrębie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia oraz dostawę i montaż 4 szt. oświetlenia boiska w miejscowości Nieszkowice Małe.
2. Dostawę należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik **nr 7** do SWZ.
3. Strony ustalają następujące osoby i sposób kontaktowania się:
4. Ze strony Zamawiającego …………………………………. tel. …………, e-mail………………..
5. Ze strony Dostawcy…………………………………………. tel. …………, e-mail……………….

**§ 2**

**Termin realizacji przedmiotu umowy**

1. Ustala się następujące etapy i terminy wykonania zamówienia:
2. I etap: wykonanie 50% zamówienia do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
3. II etap: wykonanie 50% zamówienia do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Za termin wykonania zamówienia Strony uznają dzień zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia realizacji danego etapu i jego gotowości do odbioru.

**§ 3**

**Podwykonawcy**

1. Dostawca oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany będzie *samodzielnie/przy pomocy podwykonawcy* ………….………………..*(wpisać jakiego)*.
2. Dostawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność   
   z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000zł, na dostawę materiałów i wykonywane usługi.
3. Postanowienia umowy, o której mowa w ust. 2, nie powinny być sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej z Dostawcą.
4. W przypadku podzlecenia prac podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie:
5. konieczność informowania Zamawiającego o fakturach wystawianych przez podwykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
6. kontrolę płatności dla podwykonawcy,
7. wstrzymanie wypłat należnych Dostawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawcy.
8. Ustanowienie i zmiana podwykonawcy wymaga wyrażenia zgody przez Zamawiającego i stanowi zmianę Umowy.
9. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy lub określonych czynności z nim związanych.

**§ 4**

**Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy**

* + 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren objęty montażem lamp w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia prac. Przekazanie terenu nastąpi na podstawie protokołu. Od tej chwili – aż do momentu przekazania terenu Zamawiającemu, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie związane z realizacją niniejszej umowy.
    2. Wykonawca będzie zobowiązany w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie prac montażowych należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu uporządkować teren.
    3. Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji zamówienia.
    4. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art.10), tj. z materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
    5. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie stosownych dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

**§ 5**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma od Zamawiającego maksymalne wynagrodzenie w kwocie …………………… zł brutto /słownie: …………………………………………zł …/100 w tym VAT ………… zł.

Cena jednostkowa brutto dostawy i montażu 1 lampy ulicznej solarnej ……. zł

Cena jednostkowa brutto dostawy i montażu 1 lampy oświetleniowej boiska …… zł

1. Kwoty, o których mowa w ust. 1 powyżej, uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i montażem lamp, w tym koszty transportu, montażu, uruchomienia lamp i inne koszty niezbędne do wykonania prac określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik **nr 7** do SWZ.
2. Zmiany cen czynników produkcji nie mają wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Rozliczenie nastąpi w dwóch etapach:
4. I etap – po wykonaniu 50% zamówienia,
5. II etap – po wykonaniu 50% zamówienia,

na podstawie faktur VAT wystawionych po protokolarnym odbiorze każdego z etapów.

1. Rozliczenie nastąpi według cen jednostkowych przyjętych w ofercie Wykonawcy, wskazanych w ust. 1 powyżej.
2. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwot naliczonych tytułem kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

**§ 6**

**Odbiór**

1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru częściowego przedmiotu umowy po każdym wykonanym etapie. Odbiór etapu II będzie równocześnie odbiorem końcowym całego zamówienia.
2. Gotowość danego etapu do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie lub emailem.
3. Do dnia odbioru danego etapu Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty i aprobaty techniczne na zamontowane materiały i urządzenia w 1 egzemplarzu.
4. Zamawiający przystąpi do odbioru danego etapu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
6. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady wówczas Zamawiającemu przysługiwać będą według jego wyboru następujące uprawnienia:
8. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich połączone będzie ze znacznymi trudnościami i opóźnieniem realizacji umowy – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej prac, zachowując jednak prawo do gwarancji i rękojmi,
9. odmawiając odbioru może żądać wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie stosownych poprawek, napraw lub ponownego wykonania zausterkowanych prac albo ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odpowiednich kar umownych– zgodnie z § 9 niniejszej umowy.
10. Jeżeli Wykonawca nie wykonał poprawek, napraw, zausterkowanych prac, o których mowa w ust.7 pkt.2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wykonania tych prac we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnienia do żądania kar umownych oraz uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

**§ 7**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny oferty brutto,   
   tj. kwotę…………. słownie: ……..…., o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w formie ……..……
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy lub wraz z jej podpisaniem.
3. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie   
   w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż   
   w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty   
   z dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Wypłata, o której mowa w ust. 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wysokości.
7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy pozostawieniu   
   30 % zabezpieczenia na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
8. Zwrot zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

**§ 8**

**Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji**

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie warunkami umowy oraz bez wad, które pomniejszają wartość przedmiotu umowy lub czynią przedmiot umowy nieprzydatny do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport, przez autoryzowany serwis producenta.
3. Termin gwarancji wynosi: ……. miesięcy (na podstawie oferty Wykonawcy) od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
5. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia.
6. Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: …………………………………………………………….
7. Zgłoszenia usterki dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty e-mail:…………………………………….. lub telefonicznie pod numerem…………….w godzinach pracy serwisu.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - według wyboru Zamawiającego: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe tj. materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
9. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do miejsca użytkowania przedmiotu umowy, dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego przemieszczenia sprzętu Wykonawca dokona koniecznych napraw w miejscu użytkowania przedmiotu umowy.
10. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie wady przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zgłoszenia wysłanego na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę. W uzasadnionych wypadkach takich jak konieczność sprowadzenia części z zagranicy lub wysłania elementu do serwisu zewnętrznego dopuszcza się wydłużenie czasu usunięcia usterki do 30 dni roboczych. Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W przypadku konieczności odesłania przedmiotu umowy do naprawy poza granice kraju, termin na usunięcie wady zostanie każdorazowo uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.
11. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady przedmiotu umowy do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 10 terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu. W takim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.
13. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.
14. W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu dwóch napraw tego samego elementu/podzespołu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
15. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi za wady.
16. Po dokonanej naprawie, Przedstawiciel Wykonawcy sporządzi z Przedstawicielem Zamawiającego każdorazowo protokół odbioru, potwierdzający prawidłowe wykonanie usługi, zawierający informacje na temat użytych części oraz szczegółowy zakres wykonanych prac.
17. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający nalicza kary umowne zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 umowy.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w §5 ust. 1,
   2. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wykonania poszczególnych etapów zamówienia, określonych w §4 ust. 1 - w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia terminu wykonania danego etapu,
   3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu umowy - wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,
   4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.
2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.
3. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez wezwania Wykonawcy do ich zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umowne będą płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Łączna maksymalna wysokość dochodzonych kar umownych nie może przekraczać 20% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w §5 ust. 1.
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych   
   w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadkach opisanych wyżej gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 10**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
2. w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. gdy Dostawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 ustawy Prawo zamówień publicznych lub na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
4. Został wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
5. Dostawca mimo uprzedniego wezwania nie rozpoczął lub przerwał realizację dostaw i nie realizuje ich przez 2 dni,
6. Dostawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania nie wykonuje dostaw zgodnie z umową;
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie:
8. 30 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3),
9. 45 dni od otrzymania przez Dostawcę pisemnego wezwania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4) - 5).
10. W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt. 1-5 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia   
    w stosunku do Zamawiającego i może on jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
11. Rozwiązanie umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt 2-5 uważa się za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy.
12. Odstąpienie przez Strony od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

**§ 11  
Zmiany umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
   1. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT,
   2. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
   3. zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej (tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec np. wprowadzenie zakazów w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemiologicznego jak również negatywny wpływ konfliktu zbrojnego, uniemożliwiającym/wstrzymującym realizację przedmiotu umowy, nieobowiązujących w dacie zawarcia umowy, strajki generalne, działania zbrojne, wywłaszczenia, etc.), mającego bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
   4. zmiany dotyczącej dostarczanych elementów przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta albo jeśli dostarczany asortyment nie jest dostępny na rynku, a dostępny będzie sprzęt, akcesoria lub oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SWZ, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. elementy zamienne mogą mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej), fakt ten Wykonawca musi pisemnie udokumentować,
   5. zmniejszenia zakresu i ilości dostarczanych elementów przedmiotu umowy oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, przy czym ograniczenie zakresu prac objętych umową nie może przekroczyć **20%** maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy określonego w paragrafie 5 ust.1.
   6. zmiany dotyczącej dostarczanych elementów przedmiotu umowy albo terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, technicznych lub w dziedzinie oprogramowania, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy.
3. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek, strona umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy.
4. Wniosek, o którym mowa pod w ust. 3 musi zawierać:
5. przywołanie okoliczności faktyczne wskazane w ust. 2,
6. opis propozycji zmiany,
7. uzasadnienie zmiany,
8. opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§12  
Postanowienia końcowe**

* + 1. Powstałe na tle realizacji niniejszej umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu, mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego. Spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
    2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30)
    3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Dostawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA:**

…………………………… ………………………………

…………………………… ………………………………