|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Zaproszenia  Załącznik nr 1 do Umowy |
| **WYKAZ PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ TERMINÓW MINERALIZACJI W 2025 ROKU** | | | | | | | |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury | | Lokalizacja | Powierzchnia  w ha | Zabieg 1 | Zabieg 2 | Zabieg 3 | Rodzaj prac do wykonania |
| Bemowo Piskie | | Szeroki Bór Piski magazyny | 0,5400 | od 15.06 do 30.06.2025 | od 15.07.  do 15.08.2025 | od 01.10.  do 15.10.2025 | Mineralizacja broną talerzową oraz oprysk herbicydami co najmniej 7 dni przez mineralizacją. |
| Szeroki Bór Piski MPS | 3,3580 | od 15.06 do 30.06.2025 | od 15.07.  do 15.08.2025 | od 01.10.  do 15.10.2025 | Wykaszanie placu zieleni do ściany lasu, usuwanie samosiejek i suchych gałęzi. |
| Bemowo Piskie | | Szeroki Bór Piski MPS | 0,1000 | od 15.06 do 30.06.2025 | od 15.07.  do 15.08.2025 | od 01.10.  do 15.10.2025 | Mineralizacja broną talerzową,oprysk herbicydami co najmniej 7 dni przed mineralizacją |
| 0,1000 | 14 razy w okresie od 15 czerwca do listopada 2025r. (co 2 tygodnie) | | | bronowanie |
| 0,1000 |  | | | 2 x grabienie i usuwanie liści |
| Bemowo Piskie | | Szeroki Bór Piski obwodnica | 6,1600 | od 15.06 do 30.06.2025 | od 15.07.  do 15.08.2025 | od 01.10.  do 15.10.2025 | Mineralizacja broną talerzową. |
| 6,1600 | 14 razy w okresie od 15 czerwca do listopada 2025r. (co 2 tygodnie) | | | bronowanie |
| 6,1600 |  | | | 2 x grabienie i usuwanie liści |
| Giżycko | | Brożówka  (gmina Kruklanki) | 0,2290 | od 15.06 do 30.06.2025 | od 01.07.  do 31.07.2025 | od 01.10.  do 30.10.2025 | orka mechaniczna pługiem przyczepnym oraz broną talerzową i oprysk herbicydami co najmniej 7 dni przed mineralizacją |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca | |  |  |  |  |  | Zamawiający |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |